## TUẦN 1 — Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

### Thành viên 1

- Phân tích yêu cầu chức năng.

- Xác định các chức năng chính của hệ thống.

- Tìm hiểu kiến trúc Backend 3 lớp.

- Đề xuất cấu trúc API.

### Thành viên 2

- Phân tích yêu cầu dữ liệu.

- Xác định các đối tượng cần lưu trữ.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu sơ bộ.

- Xây dựng ERD.

### Thành viên 3

- Phân tích quy trình hoạt động của hệ thống.

- Thiết kế giao diện/API flow sơ bộ.

- Tìm hiểu Docker và CI/CD.

- Thiết lập Repository và quy trình GitHub.

### Cả nhóm

- Thống nhất chức năng.

- Thống nhất công nghệ.

- Thống nhất kiến trúc hệ thống.

- Phân chia các nhiệm vụ chi tiết cho những tuần tiếp theo.

# TUẦN 2 — Xây dựng nền tảng Backend và Database

### Thành viên 1

- Khởi tạo dự án ASP.NET Core.

- Xây dựng cấu trúc 3 lớp.

- Tạo Controller và API cơ bản.

- Tạo chức năng quản lý người dùng.

### Thành viên 2

- Xây dựng Database từ ERD.

- Tạo bảng và các mối quan hệ.

- Tạo khóa chính, khóa ngoại.

- Viết dữ liệu mẫu.

- Kết nối Database với Backend.

### Thành viên 3

- Kiểm tra cấu trúc Backend.

- Kiểm tra kết nối Database.

- Viết Test Case cơ bản.

- Tạo Dockerfile.

- Kiểm tra khả năng chạy Backend bằng Docker.

### Cả nhóm

- Kiểm tra cấu trúc dự án.

- Kiểm tra Backend và Database hoạt động.

- Thống nhất cách đặt tên và cách viết code.

# TUẦN 3 — Phát triển chức năng người dùng và nội dung

### Thành viên 1

- Xây dựng API đăng ký.

- Xây dựng API đăng nhập.

- Xây dựng API quản lý tài khoản.

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.

### Thành viên 2

- Hoàn thiện bảng người dùng.

- Xây dựng chức năng lưu nội dung.

- Xây dựng các câu lệnh thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.

- Hoàn thiện Data Access Layer.

### Thành viên 3

- Kiểm thử API đăng ký/đăng nhập.

- Kiểm thử chức năng quản lý nội dung.

- Kiểm tra các trường hợp dữ liệu không hợp lệ.

- Ghi nhận và sửa lỗi cùng nhóm.

### Cả nhóm

- Tích hợp Backend và Database.

- Kiểm tra các chức năng đã hoàn thành.

- Review code của nhau.

# TUẦN 4 — Xây dựng chức năng thuyết minh đa ngôn ngữ

### Thành viên 1

- Xây dựng API xử lý nội dung thuyết minh.

- Xây dựng chức năng lựa chọn ngôn ngữ.

- Xử lý luồng dữ liệu của hệ thống.

### Thành viên 2

- Xây dựng bảng lưu thông tin ngôn ngữ.

- Xây dựng bảng lưu lịch sử thuyết minh.

- Hoàn thiện các truy vấn Database.

- Tích hợp dữ liệu với Backend.

### Thành viên 3

- Tìm hiểu và tích hợp dịch vụ dịch thuật.

- Tìm hiểu và tích hợp dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói.

- Kiểm thử quá trình dịch và tạo âm thanh.

### Cả nhóm

- Hoàn thiện quy trình:

Văn bản đầu vào → Dịch sang ngôn ngữ → Tạo nội dung thuyết minh → Chuyển thành giọng nói

- Kiểm tra kết quả thực tế.

# TUẦN 5 — Tích hợp toàn bộ hệ thống

### Thành viên 1

- Hoàn thiện các API.

- Xử lý lỗi Backend.

- Kiểm tra luồng xử lý nghiệp vụ.

- Cải thiện cấu trúc code.

### Thành viên 2

- Kiểm tra toàn bộ Database.

- Kiểm tra dữ liệu giữa các bảng.

- Tối ưu truy vấn.

- Kiểm tra quá trình lưu và lấy lịch sử thuyết minh.

### Thành viên 3

- Kiểm thử toàn bộ API.

- Hoàn thiện Docker.

- Xây dựng GitHub Actions.

- Thiết lập quy trình tự động Build và Test.

### Cả nhóm

- Tích hợp tất cả chức năng.

- Chạy thử toàn bộ hệ thống.

- Sửa các lỗi phát hiện trong quá trình tích hợp.

# TUẦN 6 — Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống

### Thành viên 1

- Kiểm thử Backend.

- Sửa các lỗi API.

- Cải thiện xử lý lỗi.

- Kiểm tra bảo mật cơ bản.

### Thành viên 2

- Kiểm thử Database.

- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.

- Sửa lỗi truy vấn.

- Hoàn thiện dữ liệu mẫu.

### Thành viên 3

- Kiểm thử toàn hệ thống.

- Kiểm tra Docker.

- Kiểm tra CI/CD.

- Kiểm tra quá trình Build và Test tự động.

### Cả nhóm

- Kiểm thử các chức năng chính.

- Kiểm tra các trường hợp lỗi.

- Sửa lỗi còn tồn tại.

- Đánh giá mức độ hoàn thành của hệ thống.

# TUẦN 7 — Hoàn thiện sản phẩm và báo cáo

### Thành viên 1

- Hoàn thiện Backend.

- Viết tài liệu về API và kiến trúc 3 lớp.

- Chuẩn bị nội dung thuyết trình Backend.

### Thành viên 2

- Hoàn thiện Database và ERD.

- Viết tài liệu Database.

- Chuẩn bị nội dung thuyết trình Database.

### Thành viên 3

- Hoàn thiện Docker và CI/CD.

- Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt.

- Chuẩn bị nội dung thuyết trình Testing và CI/CD.

### Cả nhóm

- Kiểm tra toàn bộ sản phẩm.

- Hoàn thiện báo cáo.

- Hoàn thiện slide.

- Chuẩn bị Demo.

- Phân chia nội dung thuyết trình.

- Chạy thử Demo trước khi nộp.

Sau 7 tuần, nhóm cần hoàn thành:

- Hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ.

- Backend được xây dựng bằng ASP.NET Core.

- Backend áp dụng kiến trúc 3 lớp.

- Có cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Có chức năng xử lý nội dung và ngôn ngữ.

- Có chức năng dịch nội dung.

- Có chức năng chuyển văn bản thành giọng nói.

- Có kiểm thử hệ thống.

- Có Docker để đóng gói ứng dụng.

- Có GitHub Actions để thực hiện CI/CD.

- Có tài liệu hướng dẫn cài đặt.

- Có báo cáo và slide thuyết trình.